AI 多地区找茬游戏

完整产品、协议、数据与 Ubuntu 部署方案

版本 2.0 · Godot + Go + MySQL + Redis · 原生 systemd 部署

文档权威性说明：本 DOCX 用于评审阅读；发生冲突时，以分章 Markdown、JSON Schema、OpenAPI、SQL 和 deploy 目录为准。

# 1. 产品与范围

## 1.1 产品定位

一款由 AI 持续生产关卡、面向多个国家和地区运营的移动端找茬游戏。用户感知的价值不是“使用了 AI”，而是高质量、持续更新、贴合当地文化偏好的内容。

## 1.2 核心原则

一套 Godot 客户端、一套 Go 后端、一套关卡协议。

地区、语言、主题、活动、广告频率均由远程配置驱动。

AI 只负责内容生产和辅助分析，玩法判定、支付、奖励和进度由确定性代码控制。

AI 生成内容不得直接发布，必须经过自动验证、人工抽检和灰度。

首版优先验证留存、关卡质量和广告收益，不先做复杂社交与订阅。

## 1.3 核心循环

首页推荐 → 下载/预载关卡 → 找出差异 → 必要时使用提示或激励广告 → 结算与奖励 → 解锁下一关/每日挑战 → 推荐相似或新主题。

## 1.4 分阶段范围

P0 可玩验证：匿名登录、单一内容目录、找茬玩法、缩放拖拽、提示、离线缓存、本地进度、服务端完成幂等和 20 个测试关卡。

P1 内容验证：远程配置、规则推荐、CMS、AI Worker、自动质检、人工审核和一个正式市场；验证稳定后再增加其他市场。

P2 商业验证：激励广告、插屏、永久去广告、支付验证、账号绑定、完整埋点与核心看板。

P3 运营扩展：每日挑战、活动、A/B、质量自动降权、中国大陆 Android 渠道和新增市场。正式上线市场建议至少 60 个可用关卡，但不作为 P0 前置条件。

## 1.5 已冻结默认玩法

竖屏；左右或上下图片布局由屏幕比例自适应，逻辑坐标始终基于原图。

普通关固定 5 个差异；无失败倒计时；重复点击同一差异不计数。

提示直接高亮一个尚未找到的差异；每日免费提示次数由远程配置控制。

P0 只有匿名账号，同设备可恢复；跨设备进度恢复属于 P2 账号绑定能力。

永久去广告仅移除强制插屏，保留用户主动触发的激励广告。

## 1.6 暂不进入 MVP

实时生成关卡、开放式 AI 对话、复杂装修系统、PVP、实时排行榜、UGC、订阅、复杂体力系统、多区域数据库。

# 2. 架构与模块

## 2.1 逻辑架构

Godot 客户端通过 HTTPS 访问 Go 单体 API。API 使用 MySQL 保存业务数据、幂等记录和可锁定任务队列；对象存储和 CDN 保存图片、缩略图、mask 与元数据。AI Worker 异步生成和校验内容，管理后台负责审核、配置、灰度与下架。MVP 不强制引入 Redis，达到需要独立扩展队列或缓存的负载后再增加。

## 2.2 客户端模块

Bootstrap：版本、市场、语言、功能开关、商业化参数。

Content Catalog：章节、推荐、每日挑战和分页。

Asset Cache：下载、校验、缓存上限、LRU 清理、断点续传。

Game Runtime：图片显示、缩放、点击命中、差异状态、计时、结算。

Monetization：广告、IAP、权益缓存和恢复购买。

Analytics：批量事件、失败重试、隐私同意状态。

Local Storage：本地进度、缓存索引、配置快照。

## 2.3 服务端模块

Identity：匿名设备用户、账号绑定预留。

Market Resolution：商店地区、系统语言、系统地区、IP 和用户选择。

Remote Config：版本化、灰度、回滚。

Recommendation：规则打分，不在 MVP 引入复杂机器学习。

Level Service：统一关卡协议、版本和资源 URL。

Progress：开始、暂停、完成、提示与奖励。

Monetization Verification：广告奖励幂等、Apple/Google 或国内渠道支付验证。

Content Management：标签、审核、发布、下架。

Generation Pipeline：任务、模型、成本、质量结果和失败重试。

Analytics Ingestion：事件接收、批处理和数据清洗。

## 2.4 关键边界

客户端禁止出现 if country == ... 的内容分支。

Worker 不直接操作已发布数据，发布必须经过 Content Service 状态机。

游戏 API 不同步调用生成模型。

资源 URL 使用版本化不可变路径，替换内容时生成新版本，避免 CDN 脏缓存。

支付、广告奖励、礼包领取必须使用 idempotency key。

## 2.5 物理部署与进程

MVP 是模块化单体，不是单进程限制。构建产物包含 oddspot-api、oddspot-worker 和 oddspot-migrate 三个 Go 二进制：API 提供在线请求，Worker 使用 MySQL FOR UPDATE SKIP LOCKED 消费任务，Migrate 只在发布期间运行。管理后台是静态文件，通过同一 API 的 /admin 认证接口工作。

在线 API 不读写本机内容文件，图片只进入对象存储/CDN。本机 /var/lib/oddspot 仅用于临时工作目录和可重建缓存，MySQL 是业务事实源。

## 2.6 依赖方向

HTTP handler → application service → domain → repository/provider。domain 不依赖 Godot、HTTP、数据库驱动或第三方 SDK。市场差异只进入 Remote Config、Content Policy 和 Provider 选择，玩法核心与国家无关。

外部接口至少包括 Clock、IDGenerator、ObjectStorage、CDNURLSigner、AdVerifier、BillingVerifier、EventSink 和 ContentSafetyScanner，均提供 fake/mock。支付和广告 provider 的原始响应只存受限引用或脱敏审计信息，不写普通业务日志。

## 2.7 资源与版本

level_id 表示逻辑关卡，level_version 表示不可变发布版本，asset_id + sha256 表示不可变资源。签名 URL 只是可刷新的下载位置，不能作为缓存键。客户端使用 asset_id 和 sha256 缓存；URL 过期时重新获取关卡详情，不删除已验证缓存。

# 3. 内容、多地区与中国大陆

## 3.1 地区模型

必须区分：market_region（商业与合规市场）、locale（界面语言）、content_preference（实际内容偏好）。初始地区由商店国家、系统语言、系统地区和 IP 综合判断，用户可手动切换内容偏好；后续推荐以行为为主。

## 3.2 标签体系

标签至少包含 regions、themes、styles、scenes、season、audience、difficulty、risk、generation_model、prompt_version。风险标签覆盖政治、地图边界、宗教、真实人物、明星、商标、版权角色、暴力、儿童不宜和文化敏感。

## 3.3 中国大陆内容策略

优先主题：中国传统节日、春节、元宵、端午、中秋、国风插画、古代生活、园林、熊猫、家庭生活、美食街、校园、城市通勤、乡村与治愈场景。

需要谨慎：地图与边界表达、政治人物和符号、宗教场所与人物、真实历史争议、明星肖像、知名品牌、现有动画或游戏角色、未成年人敏感内容。

中国大陆不只是语言本地化，还涉及渠道差异：iOS 可使用 Apple IAP；Android 可能需要国内渠道包、渠道支付、国内广告聚合、隐私 SDK 清单和合规弹窗。架构上通过适配器实现，不允许复制整套客户端代码。

## 3.4 其他首发市场

美国：万圣节、圣诞节、公路旅行、露营、国家公园、温馨住宅、小镇和家庭。

日本：樱花、猫、可爱插画、咖啡店、夏日祭、温泉和四季。

全球英语：动物、美食、梦幻、太空、四季、海滩、城市和童话。

每个市场保留约 20% 全球内容，用于探索跨地区兴趣。

## 3.5 AI 关卡生产

推荐流程：选题 → Prompt 模板 → 生成基础图 → 选择可编辑对象 → 局部编辑生成目标图 → 保存 mask → 图像差分验证 → 内容安全与版权检测 → 难度评分 → 人工抽检 → staging → 1% 灰度 → 扩量或下架。

禁止分别生成两张相似图片，因为会产生大量不可控差异。应基于同一张基础图做局部编辑。

## 3.6 自动质量检查

尺寸一致、哈希与资源完整性。

预期 mask 和实际图像差分的 IoU 达标。

非目标区域变化低于阈值。

差异数量准确，区域不重叠、不贴边、不过小。

不在人物面部、手指等高风险畸形区域制造差异。

无乱码文本、异常肢体、品牌 Logo、版权角色和敏感内容。

难度分布合理，同一关包含易、中、难差异。

## 3.7 内容反馈闭环

记录每个差异首次发现耗时、提示率、误点率和最终未发现率。若某差异提示率过高或误点集中，自动标记复审。关卡质量分由静态质检和真实数据共同构成。

# 4. API 与数据

## 4.1 主要 API

POST /v1/sessions/anonymous：匿名用户与设备会话。

POST /v1/sessions/refresh：单次使用 refresh token，轮换 access/refresh token。

POST /v1/sessions/logout：撤销当前会话；重复调用仍视为成功。

GET /v1/bootstrap：市场、语言、版本、功能开关、广告参数、配置版本。

GET /v1/home：首页模块和推荐内容。

GET /v1/levels/{id}：关卡协议与签名资源 URL。

POST /v1/levels/{id}/start：开始关卡。

POST /v1/levels/{id}/progress：增量进度，可选。

POST /v1/levels/{id}/complete：结算，服务端校验基本合理性。

POST /v1/rewards/ad：领取激励广告奖励，必须幂等。

POST /v1/purchases/verify：验证交易并更新权益。

POST /v1/events/batch：批量埋点。

GET /v1/config/{version}：配置增量或完整快照。

## 4.2 API 通用要求

所有写请求支持 Idempotency-Key。

响应包含 request_id、server_time、config_version。

错误使用稳定 error_code，不以错误文案作为客户端逻辑判断。

资源协议带 schema_version；客户端至少兼容当前和前一版本。

列表 API 使用 cursor 分页。

用户标识、设备标识和广告标识分离。

认证使用短期 Bearer access token 和可轮换 refresh token；管理 API 使用独立身份、角色权限和审计日志。

幂等键作用域、冲突与响应重放规则见 07_state_machines_and_quality.md。

精确请求/响应结构以 schemas/api.openapi.yaml 为准。

## 4.3 进度与资源契约

start 创建 attempt_id 并绑定不可变 level_version。

progress 上传找到的 difference_id 增量；服务端按主键合并，不相信客户端 found_count。

complete 上传完整 difference_id 集合、耗时和提示数；服务端对版本、差异全集、状态和异常耗时做校验。

关卡详情返回结构化 asset 对象。客户端以 asset_id + sha256 缓存，签名 URL 过期时重新请求详情。

published 关卡版本不可原地覆盖；修复内容必须创建新版本。

## 4.4 推荐打分

MVP 使用可解释规则：地区匹配 + 语言匹配 + 主题偏好 + 活动权重 + 新鲜度 + 质量分 - 已玩惩罚 - 负反馈。需保留每次推荐的 reason 字段，便于调试和 A/B 分析。

## 4.5 事件规范

关键事件：app_open、bootstrap_result、home_impression、theme_click、level_download、level_start、difference_found、wrong_tap、hint_request、rewarded_ad_result、level_complete、level_quit、purchase_start、purchase_result、content_report、crash。

事件必须包含 event_id、user_id、session_id、market、locale、app_version、occurred_at、payload。客户端离线暂存后批量上报；服务端按 event_id 去重。

## 4.6 防作弊与合理性校验

休闲游戏不需要重型反作弊，但需防止无限奖励：广告凭证/回调校验、交易唯一性、每日领取上限、完成时间异常、一次请求完成多个不可能状态、客户端时钟不可信。对异常用户降权或冻结奖励，不要影响普通玩家。

## 4.7 错误与缓存

稳定错误码至少包括 UNAUTHENTICATED、FORBIDDEN、VALIDATION_FAILED、LEVEL_NOT_FOUND、LEVEL_VERSION_MISMATCH、INVALID_STATE、IDEMPOTENCY_CONFLICT、REQUEST_IN_PROGRESS、REWARD_NOT_VERIFIED 和 PURCHASE_INVALID。

bootstrap 支持 ETag/If-None-Match；客户端只在完整验证新配置后替换最后可用快照。home cursor 为服务端签名的不透明字符串。关卡详情可以缓存，但签名 URL 的过期时间不得被当成关卡版本有效期。

# 5. 部署与运维

## 5.1 MVP 部署

当前不使用 Docker。CI 在 Linux amd64 上交叉编译 Go API/Worker，管理后台构建为静态文件，并组成带 SHA-256 清单的版本包。Ubuntu 服务器使用 Nginx、systemd、MySQL 8 和 Redis 7；数据库也可替换为托管 MySQL。对象存储与 CDN 独立。AI Worker 不与在线 API 同步耦合。

推荐域名：api.game.example.com、admin.game.example.com、cdn.game.example.com，后续可增加 events.game.example.com。

目录约定：/opt/oddspot/releases/<version> 保存不可变版本，/opt/oddspot/current 是当前版本软链接，/etc/oddspot/*.env 保存 root 可读的环境变量，/var/lib/oddspot 保存运行数据，/var/log/oddspot 由 journald 或日志轮转管理。服务以无登录权限的 oddspot 用户运行。

发布顺序：上传版本包 → 校验 SHA-256 → 解压新目录 → 执行向后兼容迁移 → 切换 current 软链接 → 重启服务 → 检查 /health/live 与 /health/ready → 冒烟测试。失败时切回上一个软链接；数据库迁移必须遵循 expand/contract，发布期间不得执行不可逆删除。

## 5.2 环境隔离

至少 development、staging、production。生产对象存储 bucket、数据库和密钥完全隔离。AI 内容状态为 draft → generated → auto_review_failed/pending_review → approved → staging → published → disabled。

## 5.3 中国大陆部署预留

若面向中国大陆大规模发行，需要预留国内对象存储/CDN、国内 API 节点、域名备案、渠道 SDK 和隐私合规配置。MVP 可先通过统一全球服务验证，但代码必须抽象 StorageProvider、CDNProvider、AdProvider、BillingProvider 和 AnalyticsProvider。

## 5.4 客户端缓存

启动先使用本地配置快照，再异步请求 bootstrap。预加载后续 2-3 关；图片采用 WebP，多规格资源；缓存默认上限 300MB，LRU 清理。下载完成后校验 sha256，关卡开始前保证两张图都可用。

## 5.5 监控

API：请求量、P95/P99、5xx、数据库连接、Redis 错误、资源下载失败。

Worker：队列长度、生成成功率、单关成本、质检失败分布、重试次数。

业务：D1/D7、关卡开始/完成、提示率、广告完成率、ARPDAU、购买转化、崩溃率、内容举报率。

## 5.6 备份与恢复

MySQL 每日全量并保留增量日志；对象存储开启版本控制；配置与迁移脚本入 Git；Redis 不作为唯一数据源。必须至少每季度演练一次从备份恢复 staging。

## 5.7 发布

服务端采用滚动或蓝绿发布；数据库迁移遵循向后兼容：先加字段/表，再上线新代码，最后清理旧字段。远程配置支持草稿、审批、灰度、定时发布和一键回滚。

单机 MVP 不宣称真正蓝绿：systemd 重启会有短暂连接切换。需要零停机时，在同机运行两个 API 端口，由 Nginx upstream 切换并完成健康检查；访问量增长后再增加第二台 API 主机。

部署模板位于 deploy/。其中域名、证书路径、安装路径和服务用户均为变量，投入生产前必须替换示例值。

# 6. 开发路线与验收

## P0：可玩闭环

目标：本地或测试服务完成一关完整流程。

任务：Godot 场景、统一关卡 JSON、图片缓存、缩放拖拽、圆形/多边形命中、提示、结算、本地进度；Go API 提供匿名会话、bootstrap、目录、关卡详情、start 和 complete；建立身份、关卡版本、进度、奖励账本和通用幂等表。

验收：不同分辨率命中准确；旋转/刘海屏不遮挡；断网可玩已缓存关卡；重复 complete 不重复奖励；至少 20 个测试关卡可运行。

## P1：内容与多地区

任务：市场解析、远程配置、标签和规则推荐；先完成一个正式市场内容池；管理后台内容审核；AI Worker 基础图+局部编辑+mask；自动差分校验。流水线稳定后再按配置增加中国大陆、美国、日本和全球内容池。

验收：不发版可调整主题权重；同一客户端在不同 market 返回不同首页；任何关卡均可追溯 prompt_version、model、batch 和审核记录；失败内容不能进入 published。

## P2：商业化与数据

任务：激励广告、插屏频控、永久去广告、账号绑定、恢复购买、服务端支付验证、广告奖励幂等；完整事件体系和核心看板。

验收：绑定账号后进度可跨设备恢复；购买可通过商店账号恢复；伪造客户端权益无效；广告奖励重复请求只发一次；可按市场、主题、关卡查看留存、完成率、提示率和收益。

## P3：运营与扩展

任务：每日挑战、节日活动、A/B 测试、灰度发布、质量自动降权、用户主题偏好、国内 Android 渠道适配、Hidden Object 协议预留。

验收：活动可定时开启关闭；低质量关卡自动退出推荐；推荐原因可追踪；新增地区只需添加配置、翻译和内容，不修改玩法代码。

## AI 开发规则

每次只实施一个可验收任务，先写测试或验收脚本。

不得自行引入微服务、Kubernetes、复杂推荐模型或实时 AI。

不确定业务规则时保留配置项和 TODO，不硬编码猜测。

修改协议必须同步 schema、服务端校验、客户端解析和迁移说明。

所有外部 SDK 必须包裹适配器并提供 mock。

每个阶段输出：变更说明、数据库迁移、API 变更、测试结果、风险和回滚方式。

# 7. 状态机、幂等与 AI 质检规格

## 7.1 身份生命周期

客户端首次安装生成随机 installation_id 并保存在平台安全存储。POST /v1/sessions/anonymous 创建或恢复该安装对应的匿名用户，返回短期 access token 与可轮换 refresh token。服务端只保存 installation_id 的 HMAC，不保存原值。

P0 只保证同一安装身份恢复。P2 支持将匿名用户绑定到 Apple、Google 或游戏账号。绑定事务必须锁定源、目标用户，将进度按关卡最高完成状态合并、权益按有效交易合并、消耗型余额按账本重算，并留下 identity_merge_audit。匿名用户不能仅凭设备参数跨设备认领。

## 7.2 关卡与进度状态机

关卡版本不可变，发布后修图必须创建新 level_version。玩家开始时绑定确切版本。

not_started → in_progress → completed；completed 为终态。客户端可重复发送 start、progress、complete。progress 上传已找到的 difference_id 集合增量；服务端验证该 ID 属于绑定版本。complete 只有当全部差异已找到时成功；首次完成在同一数据库事务内更新进度并写入奖励账本，重复请求重放原响应。

客户端离线时生成 attempt_id 和稳定的 Idempotency-Key，联网后按 start → progress → complete 顺序重放。服务端时间为奖励和每日限额的唯一依据。

## 7.3 通用幂等规则

作用域为 (user_id, route, idempotency_key)，建议 key 使用 UUIDv7。

服务端保存请求体 SHA-256、处理状态、HTTP 状态码和完整响应体。

相同 key、相同请求重放原响应；相同 key、不同请求返回 409 IDEMPOTENCY_CONFLICT。

正在处理返回 409 REQUEST_IN_PROGRESS 和 Retry-After。

complete、广告奖励、购买验证和礼包领取记录长期保留；普通进度记录至少保留 7 天。

业务写入与幂等完成记录必须处于同一数据库事务。

## 7.4 奖励与商业化

所有奖励写入 append-only reward_ledger，余额由账本汇总或可校验快照得到。来源至少包括 level_complete、daily_free_hint、rewarded_ad、purchase、admin_adjustment。

激励广告优先使用广告平台服务端回调。客户端提交 ad_session_id 只能登记待确认记录，收到可信回调后才发奖；不支持回调的平台必须验证平台签名凭证。平台交易先写 purchase_transactions，校验成功后派生权益，退款或撤销不得覆盖历史交易。

## 7.5 内容状态机

draft → generating → generated → auto_review_failed | pending_review → approved → staging → published → disabled。

Worker 只能创建生成结果和自动审核记录，无权写 approved/published。人工审核操作保存审核人、前后状态、原因和时间。published 只能由 Content Service 在事务中完成；disabled 不删除资源，客户端刷新目录后停止推荐。

## 7.6 自动图像质检基线

所有图像转换为 sRGB、相同尺寸并完成像素对齐，再执行差分。阈值必须由标注基准集校准，以下是首轮工程默认值而非永久业务常量：

mask 内变化召回率 ≥ 0.90；预测差分与膨胀后 mask 的 IoU ≥ 0.70。

mask 外显著变化像素占全图比例 ≤ 0.20%，且不得形成面积超过全图 0.05% 的独立连通域。

单个差异有效面积占全图 0.15%～8%；距图片边缘至少为短边的 2%。

任意两个差异 mask 膨胀短边 1.5% 后不得相交。

5 差异关卡至少包含 1 个易、2 个中、1 个难差异；不得全部为颜色类差异。

OCR 检出乱码、人物面部/手部严重畸形、品牌标识或高风险内容时必须进入人工复审，不允许自动发布。

自动分数 ≥ 90 且无风险标记进入 pending_review；70～89 进入人工复审队列；低于 70 自动失败。首发阶段所有关卡仍需人工审核，积累至少 500 个审核样本并评估误放率后，才可讨论低风险内容自动放行。

## 7.7 灰度与自动下架

关卡按稳定 hash 分桶灰度 1% → 10% → 100%，每阶段至少积累 200 次开始或运行 48 小时。举报率、崩溃率或资源错误超过硬阈值立即 disabled；提示率、误点率和退出率异常时停止扩量并进入复审。所有阈值由版本化远程配置管理。

# 附录：可执行设计资产

schemas/level.schema.json：客户端运行时关卡协议

schemas/api.openapi.yaml：HTTP API 契约

schemas/core_tables.sql：MySQL 8 核心表参考

schemas/examples/：Schema 验收样例

deploy/：Ubuntu systemd、Nginx、环境变量和发布脚本